Aantekeningen Brwa Latif
NIET VERGETEN HANDTEKENINGEN

Maak een Programma van Eisen (PvE)
1. Vul het sjabloon PvE in.
2. Noteer alle eisen uit het gesprek en uit de documentatie (ongeveer 15).
4. Vul het sjabloon volledig in.
5. Noteer URL’s van gebruikte bronnen
6. Maak een vakje voor de handtekening voor goedkeuring (staat niet op het sjabloon).

Opdracht 2
Maak een Planning
Vul het sjabloon projectplan versie 2 in.
1. Benoem in de inleiding de ontwikkelmethode = Watervalmethode
1. Noteer de doelstellingen
2. Beschrijf alle werkzaamheden door het schema in te vullen:
a. Klantgesprek
b. Maken Programma van Eisen
c. Maken planning (Plan van Aanpak)
d. Functionaliteiten beschrijven (functioneel ontwerp)
e. Wireframes (functioneel ontwerp)
f. Navigatiestructuur / sitemap (functioneel ontwerp)
g. Technische specificaties (technisch ontwerp)
h. ERD’s (technisch ontwerp)
i. Datamodel (technisch ontwerp)
j. Beschrijven ontwikkelomgeving
k. Installeren en configureren ontwikkelomgeving
3. Vraag om goedkeuring met een handtekeningvakje.

Opdracht 3
Maak een Functioneel Ontwerp
1. Inleiding
Leg uit wat het FO voor een soort document is.
2. Betrokkenen
Vertel wie de betrokkenen zijn. (De klant en jij, misschien nog meer mensen)
3. Functionaliteiten
Geef een opsomming van de benodigde functionaliteiten (wat moet gebeuren?)
4. Navigatiestructuur
Maak een navigatieschema (waar vind je de functionaliteiten terug?)
5. Informatiebehoefte
Kijk naar de functionaliteiten en noteer welke informatiebehoefte er is.
Wie heeft de informatie nodig, welke informatie en waarom (userstory)
6. Werkwijze
Bla, bla, bla, chocoladevla
7. Maak een logisch datamodel
Klassendiagram
8. Vraag om goedkeuring met een handtekeningvakje

Opdracht 4
Maak een Technisch Ontwerp
1. Technische specificaties
a. Schermlayouts
Maak de wireframes (voor formulieren(=invoerschermen) en voor overzichten)
b. Functionaliteiten met MoSCoW
2. Relationeel datamodel
a. Technisch datamodel
ERD’s
Tabelnamen, kolommen, primairy keys, secundairy keys, relaties, 1 op n óf 1 op 1,
géén n op m relaties!
b. Datadictionary
Tabelnamen, kolomnamen, datatype, kolomgrootte, primary key, secondairy key, uitleg over de inhoud van een kolom.
3. Maak een handtekeningvakje voor goedkeuring van de opdrachtgever.

Opdracht 5
Maak de ontwikkelomgeving
1. Je krijgt een virtuele machine, die start je
2. Installeer xampp daarop
3. Installer een editor bv. Notepad++, Visual Studio, PHPstorm
4. Pas het index.php bestand van xampp aan.
5. Kopieer alle programma’s naar htdocs
6. Exporteer de database van de fysieke machine
7. Importeer de database op de virtuele machine
8. Test de werking van de virtuele machine